太平洋安信农业保险股份有限公司

农业保险数字化服务平台APP项目（2026-2027年度）

公开竞价延期公告

本项目前期已于2026年7月13日9:00起至7月17日17:00止公开竞价，因符合条件的供应商不满足三家，故现发布延期公告，请有意向参与本项目的供应商于2026年7月23日17:00前及时递交竞价文件，以下是公告内容。

太平洋安信农业保险股份有限公司（以下简称“太安农险”）现邀请合格的供应商参与本项目的采购竞价，太安农险偿付能力符合监管规定,具体可在太安农险官网查询www.aaic.com.cn，太安农险将择优选定中选人，欢迎符合资格要求的供应商踊跃参与，现将有关事项公告如下。

- 采购单位：太平洋安信农业保险股份有限公司

- 单位地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦

- 采购项目名称：太安农险农业保险数字化服务平台APP项目（2026-2027年度）

- 采购预算（含税最高限价）：人民币90万

- 采购需求

- 项目目标

本项目围绕公司农业数字化业务持续运营、合规管控、系统安全稳定运行核心需求，通过数字化服务平台平台全链路运维、版本迭代、新增管理系统开发、底层微服务架构优化升级，在2027年03月31日前,实现三大核心目标：

1）提升一线数字化业务服务效能，持续保障现有“智农A20”移动端与后台管理端稳定运行，结合业务场景迭代优化现有功能、集成新增业务能力，简化承保、查勘、理赔、展业全流程操作，打通地块、保单、业务数据联动能力，降低一线人员操作成本，全面提升农险业务线上化办理效率。

2）搭建标准化、闭环化数字化管控体，开发地块库系统一期、制度库平台、效率督导平台三大专项管理模块，满足监管地块数据报送、制度管理、业务时效督导考核要求；实现地块数据标准化上图与合规报送、内外部制度全生命周期管理、全业务流程时效监控与基层意见督办闭环，强化公司精细化、合规化数字化管理能力。

3）筑牢安全、高性能、可扩展的技术底座，常态化开展系统安全运维、渗透测试、客户信息安全防护，持续优化微服务架构性能瓶颈，完成文件服务、AI 基础能力、统一鉴权等核心技术组件迭代升级，全面提升系统稳定性、数据安全性、并发承载能力，支撑未来业务规模与数据量持续增长，为农业数字化平台长期稳定运行提供技术保障。

- 项目范围

项目范围分为智农A20 前后端维护及迭代、综合管理平台功能开发、系统架构与核心技术组件运维升级三大板块，具体内容如下：

（一）智农A20 前后端维护及迭代

- 1）系统日常运维与安全保障负责智农A20移动端现有20余项功能模块、配套后台管理端日常运行保障，及时响应并处置业务线使用问题；

- 2）按互联网安全管理规范定期开展渗透测试、漏洞修复、安全防护加固，落实客户隐私信息保护要求；

3）APP 版本持续迭代优化根据各业务部门需求完成 APP 版本迭代更新，优化现有业务操作流程、调整功能模块逻辑；完成新业务能力集成、交互体验优化、异常流程修复，持续匹配农险业务发展新场景需求。

（二）综合管理平台功能开发与存量运维

1）存量功能维护迭代，对平台现有 50 余项后台管理功能持续运维、bug 修复、流程微调，保障监管铃铛、风勘等存量管理模块稳定支撑各管理部门日常使用。

2）地块库系统（一期），涵盖内容如下，一是地块采集工具：基于 GIS 技术实现多源地块数据标准化处理、基于卫星底图人工测绘上图，搭建保单与地块自动匹配、校验体系，打通业务与地块数据联动；二是地块展示与公示：依据监管地块公示规范，实现地块信息可视化展示、自动生成标准化公示图；三是数据处理与报送：按全国地块库平台标准，分地块、业务双维度加工数据，自动生成 GIS 文件、业务文件，内置数据校验规则，实现数据打包、报送流程线上化。

- 制度库系统：统一管理内外部监管法规、公司内部制度；搭建多层级分类目录，支持分级查阅、关联检索、机构自主上传维护；实现制度新增修订审批、历史版本追溯；支持制度清单导出汇编。

4）效率督导平台：接入承保、理赔、公文、报销等系统数据，统计、可视化公示个人、机构业务办理时效；同时搭建基层意见建议督办闭环流程，覆盖录入、认领、处置、反馈全台账管理，实现业务效能常态化督导管控。

（三）系统架构维护与核心技术组件升级

1）微服务架构运维与性能调优：常态化巡检现有微服务集群运行状态，主动排查性能瓶颈、资源卡点；随业务、数据规模增长开展架构优化、资源弹性调配、业务逻辑重构，保障系统高并发、高稳定运行。

2）核心基础技术组件运维升级：负责文件服务、AI 基础识别能力、统一鉴权服务等底层组件日常故障排查、版本管控；结合业务技术需求完成组件迭代、适配改造、版本升级，保障上层 A20、管理平台业务稳定依赖。

（四）配套交付与服务范围

1）全周期需求调研、方案设计、开发编码、功能测试、上线部署，同时相关过程流程记录文档；

2）系统操作手册、运维手册、接口文档、数据库设计文档等全套技术资料交付；

3）上线后业务人员操作培训、运维人员技术培训；

- 服务方式

本项目采购合同期内，提供驻场，接受甲方管理，按甲方要求开展工作。

- 项目人员基本要求

项目经理：

（1）熟悉农险核心业务流程，如承保、理赔、展业流程等；

（2）有5年以上农险项目工作经验，参与项目需求分析及开发支持；

（3）有大型系统环境搭建经历，熟悉主流移动应用平台；

（4）掌握金融保险业对信息及数据安全相关要求；

移动端开发人员：

（1）熟悉农险核心业务流程，如承保、理赔、展业流程等；

（2）工作5年以上，有充分的移动端开发经验；

（3）熟悉主流移动应用开发平台，熟练掌握移动端开发相关技术栈；

（4）掌握金融保险业对信息及数据安全相关要求；

前后端开发人员：

（1）熟悉农险核心业务流程，如承保、理赔、展业流程等；

（2）工作3年以上，有充分的前端获后端开发经验；

（3）熟练掌握以Java为主的开发体系或以Vue为主的开发体系；

（4）掌握金融保险业对信息及数据安全相关要求；

项目服务外包人员的资质证明应在驻场前通过我司验证。

本项目产生的所有工作成果，包括但不限于定制开发的源代码、技术文档、设计方案等，其知识产权（包括著作权、专利申请权等）自产生之日起，全部、排他性地归属于太安农险。

- 服务要求

1.本次项目要求项目组成员必须遵守太安农险的外包人员管理办法；

2.供应商需具有提供符合规格的项目实施能力，承诺按时、保质完成项目及项目验收，并在投标文件中明确项目服务的质量及安全保密承诺；

3.供应商需具有提供完善的售后服务的能力；

4.供应商需提供多种技术支持手段，如电话支持、邮件支持、现场支持等；

5.在项目实施过程中，供应商必须积极服从、配合我方功能调试、上线工作的安排及管理；供应商应分阶段提交有关文档，文档达到要求后由我公司验收确认；

6.供应商应根据我方的标准及要求，负责做好项目后期资料的整理及我方人员的培训工作；

7.供应商须保证对项目中所提供软件提供至少1年原厂的免费维保及技术支持服务。同时列明其后的服务年费用报价，供甲方参考。

- 项目周期

本项目自采购合同签订之日起至合同约定终止之日完成功能开发、测试和上线。

- 竞价供应商资格要求

1.供应商必须是在中华人民共和国合法注册和按时进行年检的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有工商营业执照、税务登记证、企业组织代码证；

2.供应商企业成立10年以上，注册资本人民币500万元以上；

3.供应商近三年无重大分裂、业务转型等现象，发展稳定持续；

4.供应商近三年没有违反知识产权保护等国家有关法律的行为；

5.供应商具有固定的工作场所；具有软件产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；

6.供应商应独立落实本项目采购服务，不得以任何形式转包；

7.供应商需按太平洋安信农业保险股份有限公司要求时间范围内完成项目各项服务工作；

8.供应商需提供符合要求的驻场服务人员，承诺按时、保质完成各项工作，并在投标文件中明确服务质量及安全保密承诺；

9.供应商需根据我方的标准及要求，负责做好驻场人员的培训、技术支持等工作。

- 项目价格构成

项目金额按照项目形式进行报价，贵公司项目组应根据贵公司开发、维护服务报价并结合我司开发功能需求对开发周期、成本、资源等进行综合评估，并在此基础上提出项目报价，最终项目总费用根据最终报价确定。

- 报价文件构成

（报价文件必须严格按照以下顺序装订好，并加盖公章或合同章，正本一份，副本一份，电子版一份。）

1.文件构成目录（须标明页码）；

2.贵公司简介，包括公司基本情况介绍、营业服务范围、团队介绍等；

3.加盖公章的企业资质材料复印件，包括经最新年检的企业营业执照、税务登记证明、企业组织机构代码证等；

4.加盖公章的公司、服务人员技术资质材料复印件，包括能证明自己技术能力的资质证书、认证证书、人员简历等；

5.能证明自己信誉、管理水平的其他证明文件；

6.项目实施及售后服务方案；

7.项目报价单（根据附表1填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）。

8.供应商声明（根据附件2填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）

- 特别提示

1.请您将本项目涉及的其他服务所需的费用（如果有）全部计入总报价中，不得单独列出，否则会造成我司无法进行评议，使您的报价错过被选中的机会；

2.《报价单》须按照规定格式填报，不得修改，否则按不合格报价文件处理；

3.报价文件需盖章（公章或合同红章）并经授权代表签字后，方可生效；

4.报价文件报送超过规定时间，我公司将不予受理；

5.贵公司提交的报价文件务必装订成册并加盖骑缝章；

6.供应商在报价文件上提供的报价将作为本项目采购合同的成交价格的重要依据，请审慎报价；

7.我司按公司采购流程进行供应商选择，未入围或中标的供应商不另行通知，对未入围或未中标的原因不给予说明；

8.对于贵公司提供的资料，本公司予以保密，但概不退还。

9.参与竞价单位一旦成功中标，须保障太安农险和最终用户在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯商业秘密的指控。任何第三方如果提出相关指控，参与竞价企业须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.参与竞价单位对竞价文件如有疑点，可要求澄清，以书面形式（加盖公章的PDF版和可编辑的Word版）在2026年7月23日上午10：00之前发送邮件至：caixueliang-002@cpic.com.cn。我司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一参与竞价单位。参与竞价单位在收到答复后应尽快以书面形式予以确认。

- 递交竞价文件期限及地点：

1.时间：2026年7月21日9:00起至7月23日17:00止

2.地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦

3.联系人：蔡学良

4.联系电话：021-66981150

5.联系邮箱：caixueliang-002@cpic.com.cn

此公告的最终解释权归太平洋安信农业保险股份有限公司所有。

附表1（须唯一且单独封装）

太安农险农业保险数字化服务平台APP项目（2026-2027年度）项目报价单

报价人:                       公司

联系人:

联系电话:

回应贵公司的竞价公告，我公司报价如下：

| 服务名称 | 功能 | 单价 | 数量（人/月） | 价格 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （请填写相关服务条目） |  |  |  |  |  |
| 厂家免费提供的其他服务 |  |  |  |  |  |
| 项目总报价（含贵公司在竞价公告项下的一切设备和服务的含税价款） | 大写：人民币 （小写￥ ） |  |  |  |  |

本公司已阅读并完全理解贵公司竞价公告的全部内容，本公司承诺对项目采购需求、服务要求、项目周期、资格要求以及特别说明中的所有要求均能满足。本公司确认以上内容情况属实。

授权代表签字：                  单位（盖章）    年   月   日

附件2

供应商声明

- 本公司承诺遵守太平洋安信农业保险股份有限公司采购纪律和相关工作流程，确保采购活动规范与廉洁。

- 本公司承诺依法成立，具有法人资格或具备独立承担民事责任的能力及有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本公司承诺商业信誉及经营状况良好，且近三年内无不良经营记录、无违规违法记录。

- 本公司保证向太平洋安信农业保险股份有限公司提交的资料、数据（包括但不限于谈判响应文件、采购系统提交的数据及其它太平洋安信农业保险股份有限公司要求提供的资料等）具有其合法性和有效性。本公司所有提交的资料均视为本公司真实意思表达，对本公司具有法律拘束力。

- 本公司严守采购活动中涉及的保密信息，未经法律法规及相关有权机关要求或未经太平洋安信农业保险股份有限公司事先书面同意，绝不将信息泄露给其他第三方。

- 本公司参与采购活动的义务包括：

- 自觉遵守太平洋安信农业保险股份有限公司关于供应商管理的相关制度规定，保证在采购活动中无任何违法、违规、违纪行为。

- 为太平洋安信农业保险股份有限公司提供符合规定质量标准的货物、工程和服务, 不擅自将中标（选）项目分包或转包。

- 在参与采购项目过程中，不串通其他供应商哄抬标价，扰乱采购秩序，谋取非法权益，不提供虚假材料谋取中标（选）。

- 中标（选）后，按规定的时间与太平洋安信农业保险股份有限公司签订采购合同，并按合同严格履约；不擅自变更或者终止采购合同；内容包括且不限于中标（选）货物、设备、材料、服务、采购文件、招标文件及采购合同约定等的相关事宜。

- 在与太平洋安信农业保险股份有限公司签署正式合同之前已接受本公司提供的货物、工程或服务，太平洋安信农业保险股份有限公司有权不承担由此产生的一切经济责任与法律责任。本公司同时将积极配合太平洋安信农业保险股份有限公司相关部门的调查工作。

- 主动接受太平洋安信农业保险股份有限公司采购部门及监察部门的监督、管理，不进行包括给回扣、介绍费在内的一切违纪违法行为。

- 发生工商变更、注销，应书面（或通过邮件）报告太平洋安信农业保险股份有限公司采购部门，并办理相应的公司资格变更或注销手续。

- 相关法律、法规、办法和规章规定中的其他义务。

- 未经太平洋安信农业保险股份有限公司事先书面同意，本公司不得转让此声明条款的义务。在遵守前述规定的情况下，此声明条款对双方的继承人和许可的受让人有约束力。

- 本公司严格遵守所在地区、国家法律法规，且依循太平洋安信农业保险股份有限公司ＥＳＧ管理相关要求提供优良的产品及服务。

- 建立绿色供应链管理体系，主动承担环境保护等社会责任，

自觉实施和强化绿色采购。

- 提供安全和健康的工作环境，防范风险事故，做好应急准

备。

- 严格遵循与员工权利相关的国家法律、法规，维护员工合法

权益。

4.严格遵守反贿赂、反贪污、反虚假宣传等不正当商业行为有关的法律规定。

- 本声明的成立、生效、履行和解释，均适用于中华人民共和国法律；法律无明文规定的，可适用通行的交易惯例。

- 本声明由本公司加盖公章后生效。若本公司需终止声明，在提交书面说明并经太平洋安信农业保险股份有限公司书面同意后本声明终止。如本公司出现违约或违法违规行为，承诺按照太平洋安信农业保险股份有限公司相关规定办法进行惩处。

以上条款，若有违反任意一条，本公司自愿接受相应处罚，特此声明！

法定代表人或授权代表签字：

公司（公章）：

声明签署地：上海市

年    月    日